СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСК НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА в рамките на проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г.

На 08.01.2020 г. се откри строителна площадка, като се определи строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура за строеж: „Инсталация за компостиране в УПИ II, имот 387, кв.1, село Шаренска, община Мадан“. Изпълнението на СМР включва изграждане на инсталация за компостиране с капацитет от 2063 до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване. Строителството включва следните работи: изкоп на скални почви, насип на скални почви, подравняване и уплътняване на основата, изграждане на асфалтобетонова настилка, изграждане на тротоари, изграждане на бордюри, изграждане на навес за компостиране и конструктивна част на улей за компостиране.

Предвижда се доставка и монтаж на технологично оборудване, необходимо за експлоатацията на инсталацията:

- Автоматизирана система за разместване и разбъркване;

- Шредер с максимален диаметър на входния материал 100 мм, производителност 10 куб.м/ч;

- Доставка на сито за зелени отпадъци с размер на отворите на барабанното сито 20 мм, капацитет до 2100 т/г.

През месец януари 2020 г. бе извършена доставка на механичната част от автоматизираната система за разместване и разбъркване.

Експлоатацията на инсталацията ще се осъществява от оператор, избран по реда на Закона за обществените поръчки преди въвеждането на обекта в експлоатация.

23.01.2020г.

гр. Мадан